**3조 ::: S.N.S (Stop No Show) 부제 - 별빛나성**

**조원 ::: 이희성, 김동규, 최빛찬(조장), 김나영**

++우리가 배운 것들

게시판….(후기 ?)

회원가입..

답글 , 댓글

파일업로드 (공식사진, 음식점 전경사진) : 파일업로드 권한을 레스토랑 운영자에게 넘겨준다.

지도 API

User Interface

데이터베이스연동

\*\*\* 구현목표

* 기존사이트(벤치마킹 사이트 : Resy | Grab a seat) 구현내용
* 개발사이트 차별성
* +@

++++ 의무적으로 구현해야할 것(쌤의견)

1. SNS연동 로그인시키기 ( 카카오톡, 페이스북 )

++++ 별빛나성이 구현해야 할 것

* 카톡, 페북 실시간 상담기능?

+공공DB사용?

No Show ?(외식예약시스템) : 네이버 예약시스템,

::: 계약금 10% -> 결제 시스템 구축 (?? 페이앱 같은거.) 아임포트 API 사용..

::: 실시간 예약 시스템 ( 캘린더 누르면 해당시간에 빈 테이블 보여주고 ,예약시간 지나가면 자동 삭제, 날짜에 따라 빈 시간예약(30분단위로 예약 받음)// 예약금만 건다. 선택한 메뉴 금액에서 20%떼기. 결제할 때 그 금액만큼 뗀다. )

::: 게시판(식당별 후기& 사진,파일 업로드)

:::주요 고객층? anyone

배달의 민족

누가? 외식하려는 사람들 누구든지.(음식점 분야별, 위치별 제공(서울 안으로)) ex. 배달의 민족

외식 손님을 받는 업주.

언제? 실시간 예약! 을 하고, 예약을 받는다.

어디서? 인터넷에 접속할 수 있다면 언제든지

무엇을? 실시간 예약을

어떻게 ? 웹사이트에서

왜? 업주입장에서는, no show를 방지하고, 고객들은 식생활의 편리함을 위해서.

사이트에 접속해서 예약한 사람들에게 서비스를 더 준다.

평점 시스템

고객들이 들어와서 외식 예약하는 시스템. (음식점 계정, 클라이언트 계정 차별화해서 만들기)

\*\*\* 스토리보드구현 (기능들 구현)

SNS(Stop No Show) -> by. 별빛나성(BBNS)

**-------------------------------------개발일지----------------**

**작성일 :20170327(월)**

작업 내용

- 주제 선정과 메뉴 구현

- 스토리보드 구성과 작성

**작성일 :20170328 (화)**

**작업 내용**

- 스토리보드 구성과 작성

- 소스코드 분석

**작성일 :20170328 (수)**

**작업 내용**

- 스토리보드 구성과 작성

- DB 가상 설계

- ERD 구성 및 설계

**작성일 :20170329(목)**

**작업 내용**

- 스토리보드 회의

- 스토리보드 구성과 작성

**작성일 :20170330(금)**

**작업 내용**

**-** 스토리보드 완성

- DB 가상 설계

- ERD 구성 및 설계

**작성일 :20170403(월)**

**작업 내용**

**-** 부트스트랩 template 선정

- 메인 view 작성

- 예약 view 작성

- 고객 Mypage view 작성

**작성일 :20170404(화)**

**작업 내용**

- 업주용 로그인 view 페이지 구현

- 메인 view 에서 로그인 form 구현

- 예약 view 에서 datepicker , 결제 api, 지도 api 추가

- 고객 Mypage view MyBatis JDBC 연동

**작성일 :20170405(수)**

**작업 내용**

- 로그인 처리 로직 구현중

- 고객 Mypage에서 예약 상황에 따른 예약취소 버튼, 후기 버튼 생성

- 관리자 MyPage 업체 관리, 고객 관리, 후기 댓글 관리

**작성일 :20170406(목)**

**작업 내용**

- 회식

- 관리자 MyPage 업체 관리, 고객 관리, 후기 댓글 관리

- 업주 MyPage에서 예약 정보에 따른 승인 버튼과 취소 버튼 구현

**작성일 :20170407(금)**

**작업 내용**

- 메인 view 에서 회원가입 form 구현

- 업주 MyPage에서 휴일 등록 datepicker 생성, 휴일 등록 로직 고민

- 업주 MyPage에서 업체 정보수정 구현

**작성일 :20170410(월)**

**작업 내용**

- datepicker ui 수정

- 레스토랑 예약시 예약정보 등록 로직 구현중

- 업주 MyPage에서 업체 정보수정 중 파일 업로드 처리

**작성일 :20170411(화)**

**작업 내용**

- 클래스 다이어그램 회의

**-** 레스토랑 예약시 예약정보를 반영한 ui 보여주기

- 로그인 처리 및 session 만료 상황 처리

- 업주 MyPage에서 업체 정보수정 중 파일 업로드 처리